Presupuesto

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha: 18/05/2022 |  |  |  |  |  |

A “CC Arquitectura & Diseño S.A.“:

**Objetivo:**

Exhibir diseños y propuestas a potenciales clientes y ponerlos en contacto con la empresa.

**Herramientas:**

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará Balsamiq, VSC, HTML, CSS, Photoshop, JavaScript, Bootstrap y FileZilla.

**Alcance:**

-Se utilizará información de proyectos realizados con antelación por la empresa solicitante (de ahora en más “la empresa“), información de principios fundacionales de la empresa e información de contacto de la misma (redes sociales, mail, etc).

-Se entregará un sitio web completo funcional implementado. Futuros mantenimientos quedan como extra del presupuesto final del sitio

-No se entrega codigo fuente.

-Se tendrá en cuenta todo lo solicitado hasta la firma del presupuesto final. Si se solicita contenido extra, se facturará como mantenimiento.

**Fases del desarrollo:**

Se comenzará por diseñar un Sketch para plasmar y revisar el cumplimiento de las necesidades del cliente por parte del sitio, de ser necesario se rediseña el Sketch y se vuelve a revisar. En la siguiente instancia se entregará un sitio estructurado con un diseño básico para su nueva revisión. Finalmente se entrega el sitio con diseño final para una última revisión antes de su implementación.

1. **Diseño Web:**
   * Sitio de 4 páginas con 5 secciones y 1 página de 3 secciones con formulario de contacto
   * Adecuación de imágenes con Photoshop.
   * Tipografía y colores definidos por el cliente.
   * SEO.
   * Tiempo estimado de desarrollo – 30hs.
2. **Hosting (tener en cuenta si es en dólares o pesos el hosting seleccionado):**
   * Cliente tramita el Hosting.
   * Se realiza configuración con información proporcionada por el cliente.
   * Tiempo aproximado – 1hs.
3. **Dominio:**
   * Dominio tramitado por el cliente.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio/ud.** | **Importe total** |
| 1. | Diseño | 30 | hs | $800(arg) | $24.000 |
| 2. | Implementación | 1 | hs | $1250 (arg) | $1250 |

Subtotal sin IVA $25.250

**IVA 21 %. $5302,5**

**TOTAL ($ arg) $30.552,5**

1. **Mantenimiento**
   * Se pacta mantenimiento semanal a abonar mensualmente
   * En caso de modificaciones mayores, se establecerá presupuesto específico dependiendo la necesidad
   * Costo mensual de mantenimiento $2000, sujeto a modificación por acuerdo, cada 12 meses

**OBSERVACIONES:**

El cliente entiende que para la solicitud de cambios pequeños (herramientas, link, descontinuados o actualizados, cambios de imagenes, etc.), el tiempo de entrega es 1 semana (5 días habiles). Y para cambios mayores (modificaciones en estructura y/o diseño general), el tiempo de entrega es de 1 mes (30 días corridos).

-los tiempos son estimativos, se puede llegar a entregar antes de ser posible-

Este presupuesto es válido hasta el 18/06/2022.

Al momento de la entrega del estructurado del sitio más diseño básico, se deberá abonar la mitad del monto acordaro.

La entrega e implementación del sitio se realiza contra el pago de faltante del presupuesto acordado.

El pago del presupuesto se realizara por transferencia bancaria al CBU: xxxxxxxxxxxxx

Les saludamos atentamente,

MV Design.